附件3：

资阳市国家投资工程建设项目评定分离

机制实施细则

（2022年版）

（征求意见稿）

第一条  为贯彻落实关于在全省推行评定分离机制的精神，进一步完善工程建设项目招标投标机制，促进我市工程招标投标市场健康发展。根据《四川省人民政府办公厅印发关于进一步完善国家投资工程建设项目招标投标机制加强招标投标监管工作规定的通知》(川办发〔2017〕79号)、《四川省发展和改革委员会等6 部门关于在全省推行中标候选人评定分离机制的通知》(川发改法规〔2020〕652号)等文件精神，结合我市实际，制定本实施细则。

第二条  招标投标活动由市、县（区，含高新区、临空经济区）两级分级管理，且同时符合以下条件的国家投资工程建设项目，鼓励招标人优先采用评定分离机制开展招标：

(一)工程结构、技术比较简单，计划工期一年以内;

(二)房建、市政、交通、水利、自然资源、农业农村、广电等通用技术类施工招标;

(三)总投资3000万元(不含)以下，或打捆审批项目中的单个项目总投资1000万元(不含)以下。

第三条  招标人应当加强前期工作，依法完成项目可研、投资概算、招标控制价等评审，确保具备成熟的招标条件和完整、详细的工程设计文件及必需的施工管理条件。

第四条  招标人应合理确定建设内容和投资规模，经批准的总投资是该工程项目投资控制的最高限额，在初步设计、施工图设计、建设过程中不得突破。

预算控制价经财政评审后的审定价下浮一定比例作为招标控制价，房屋建筑、市政、装饰装修、安装工程、材料采购及设备采购下浮10%-15%，交通、水利和其他工程下浮7%-10%。招标文件中给出的招标控制价即为中标价和合同价，建设过程中合同价款原则上不作调整或变更。

第五条  招标人应根据招标项目的具体特点和行业标准 编制招标文件，在招标文件中依法设定投标人资质、人员、财务等资格条件，合理设置实施能力、施工组织、技术标准、合同条款等相关要求。强化勘察设计的管理，保证勘察设计工作深度和工程量清单以及招标控制价编制质量，充分预见并合理划分合同风险，杜绝不合理低价合同，并随招标文件公布工程量清单和承包合同价。招标文件中工程量清单和招标控制价的准确性、完整性由招标人负责。

投标人应仔细阅读，谨慎决策并自担风险。

第六条  评定分离机制项目实行不见面方式开标，开标由招标人主持，投标人可自愿到场参加。招标人通过电子化交易系统对投标人递交的数据电文形式投标文件进行解密，开标现场不再接收备份投标文件。

第七条  评定分离机制实施细则符合性评审一律采用合 格法，评审内容按照招标文件要求进行，包括但不限于以下内容：

(一)资质等级条件：具备与工程项目符合的资质等级；

(二)业绩条件：招标文件规定的类似项目业绩要求；

(三)证照要求：营业执照、企业资质证书和安全生产许可证等材料；

(四)项目负责人资格：具备与工程项目相符的专业及等级条件；

(五)投标保证金递交情况：在规定时间内按照招标文件要求递交投标保证金；

(六)承诺书：同意以固定总价承包该工程，且本企业未处于财产被接管、冻结、破产状态及无限制投标相关情形的书面承诺。

第八条  评标委员会应当依照招标投标法及其实施条 例等相关规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、 公正地对投标文件进行符合性评审，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评审的依据。符合性评审完成后，评标委员会应当向招标人推荐所有通过符合性评审的投标人名单，该名单中的投标人均为定标候选人。

评标委员会推荐的投标人名单不足3 家的，招标人可以在符合性评审合格的投标人中确定中标人，也可以重新组织招标。

第九条  评审结果及否决投标原因应当及时通过电子化交易系统通知投标人；投标人对评审结果或否决投标决定有异议的，应当通过电子化交易系统在规定时间内提出，否则视为无异议。

第十条  招标人可以通过票决、集体研究、咨询建议或者根据符合性评审合格的投标人的资质业绩、信用评分等因素择优确定一名中标人。招标人定标的方式、程序等内容应在招标文件中载明，并严格按照载明的方式自行开展定标，禁止采用抽签、摇号、抓阄等违规方式直接选择中标人。招标人应在收到评标报告之日起2日内完成定标工作，并依法履行招标投标信息公开义务。

第十一条  中标人以资金、技术、工期、中标价承诺等非正当理由放弃中标或因弄虚作假、不按规定提交履约保证金等原因被依法取消中标资格的，有关行政主管部门按规定依法处理，招标人可以在符合性评审合格的投标人中按招标文件载明的方式、程序组织重新定标，也可以重新招标。

第十二条  使用评定分离方式招标的项目，其中标通知书实行电子中标通知书在线发放，合同实行电子合同在线签订，电子中标通知书、电子合同与纸质中标通知书、纸质合同内容完全一致，具有同等法律效力。

第十三条  有下列情形之一的，由有关行政监督部门按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例依法追究其责任：

(一)投标人不符合符合性评审条件，评标委员会仍执意推荐的；投标人符合符合性评审条件，评标委员会故意不予推荐的;

(二)投标人、招标人、招标代理机构等招标投标活动参与人具有弄虚作假、串通投标等违法违规行为的;

(三)具有其他违法违规情形的。

第十四条  各级公共资源交易中心分别负责其中心内中标候选人评定分离机制所用设备的采购、保管、使用、维护、内部监督等日常管理。市级各有关部门按照招标投标监督管理分工开展监督。各县（区）、高新区、临空经济区按照既定的责任分工或参考市级部门分工抓好招标投标监督管理。评定分离机制实施细则标准招标文件由市发展改革委牵头会同市级各行业主管部门依法制定。

第十五条  招标投标过程中严格落实领导干部插手干预登记报告制度，做到第一时间登记、第一时间报告。

第十六条  本实施细则自 2022年    月  日起施行，有效期5年，《资阳市依法必须招标项目中标候选人评定分离机制实施细则》（资发改发〔2021〕20号）文件同时失效。在执行过程中若国家和省另有规定的，从其规定。本实施细则由市发展改革委会同各市级行业主管部门负责解释。